MANARATAK

الدليل التنفيذي العربي لتشغيل المشروع وإغلاق المراحل

مرجع تسليم للدردشة الجديدة — من أول تشغيل حتى الإغلاق النهائي

الحالة الحالية — الكود المحلي ومصادر البيانات جاهزة بدرجة كبيرة، لكن دليل قاعدة البيانات والتشغيل النهائي لم يُغلق. يمنع الاستيراد أو تطبيق migrations قبل Recovery Gate.

المشروع الوحيد المعتمد: C:\Users\HP\Documents\Codex\2026-08-12\new-chat\MANARATAK_CURRENT_2026-08-12

تاريخ المرجع: 14 أغسطس 2026

# 1. كيف تستخدم هذه الوثيقة

هذه الوثيقة لا تطلب من الدردشة الجديدة إعادة بناء المشروع. المطلوب أن تتعامل معه كمصدر قائم، وتشغله أولًا، ثم تغلق البنود بالترتيب. لا يجوز إعلان PASS اعتمادًا على وجود الكود فقط؛ كل بند قاعدة بيانات أو Runtime يحتاج دليله الحقيقي.

اقرأ قسم «الحقيقة الحالية» قبل أي تعديل.

نفذ بوابة التشغيل الأولية كاملة.

انتقل إلى Recovery Gate قبل أي migration أو import.

نفذ الإغلاقات حسب الأولوية؛ لا تقفز إلى الجامعات أو المنح قبل استقرار المراجع الأساسية.

بعد كل حزمة، احفظ تقريرًا يحتوي قبل/بعد، العدادات، الأخطاء، rollback، والملفات المعدلة.

# 2. الحقيقة الحالية للمشروع

| المجال | الحالة الحالية | ما ينقص |
| --- | --- | --- |
| المصدر والبناء | مغلق محليًا | إعادة تشغيل build/test في البيئة النهائية فقط |
| الـ96 مجموعة التاريخية | 8 مغلقة محليًا، 77 مجهزة، 8 Runtime فقط، 3 قديمة | أدلة DB/Runtime وإعادة تصنيف البنود القديمة |
| Foundation وSecurity | الكود مجهز | إثبات Session/RBAC/Audit/Outbox/Health على DB حقيقية |
| Reference Data | المصادر والمستوردات وdry-run جاهزة | التحميل بالترتيب وفحص العلاقات |
| DegreeLevel/Taxonomy | 7 درجات، 163 عقدة، 152 علاقة بالمصدر | التحميل والمصالحة على DB |
| International Tests | 56 نشط + 3 مؤرشف | التحميل وربط الدول/اللغات/الدرجات |
| Majors | 3,402 هوية: 843 MJR، 1,116 MAS، 1,114 DOC، 329 FEL | التحميل، ربط التفاصيل المتاحة، وفحص النواقص |
| Universities | Stage 1 = 10,723 جاهز dry-run؛ Stage 2 جزئي؛ Stage 3/4/Rankings عقود جاهزة | migration العلاقات ثم استيراد مرحلي |
| Scholarships | واجهة وعقود أولية فقط | تصميم canonical كامل بعد الجامعات |

أرقام لا تتغير — التخصصات 3,402، الاختبارات 56 + 3 مؤرشفة، الجامعات Stage 1 عددها 10,723، IDs regenerated = 0، Relations lost = 0.

# 3. المرحلة صفر: اجعل المشروع يعمل أولًا

## 3.1 فحص الملفات والبيئة

تأكد أن الجذر يحتوي apps وpackages وdocs وscripts وtests وworkspace وpackage.json وpackage-lock.json.

لا تستخدم أي نسخة MANARATAK قديمة، ولا تنسخ منها .env أو credentials.

أنشئ قيم Secrets في بيئة التشغيل فقط. استخدم .env.example كأسماء متغيرات، ولا ترفع .env إلى Git.

تأكد من Node 20+ ومن وجود dependencies. إذا لم تكن موجودة في البيئة الجديدة، نفذ التثبيت مرة واحدة من package-lock.json ثم سجل النتيجة.

npm ci
npm run db:generate
npm run typecheck
npm run build
npm run test

معيار النجاح: لا أخطاء TypeScript أو build، وجميع اختبارات غير DB تمر. الاختبارات التي تحتاج DB تسجل PENDING بدل تزوير النجاح.

## 3.2 تشغيل الخدمات

شغل PostgreSQL Development فقط. لا تستخدم Production.

شغل API ثم Web. التطبيق العام المتوقع على المنفذ 3000، وAdmin المستقل على 3001 إن استُخدم.

npm run start
npm run dev
npm run dev:admin

افتح / و/login و/admin/dashboard.

تحقق أن API health لا يقول UP إلا إذا اتصل فعليًا بقاعدة البيانات.

تحقق أن Redis يظهر NOT_CONFIGURED أو DEGRADED إذا لم يكن متاحًا، لا نجاحًا وهميًا.

اختبر صفحات الدول، التصنيف الأكاديمي، الاختبارات، التخصصات، الجامعات والمنح للقراءة.

معيار النجاح: الصفحات الأساسية تُفتح، لا شاشة بيضاء، API يستجيب، ولا loop في تسجيل الدخول أو الروابط الإدارية.

## 3.3 تقرير أول تشغيل

إصدارات Node/PostgreSQL/Prisma بدون أسرار.

المنافذ والخدمات وحالة Web/API/Admin.

نتيجة typecheck/build/test وعدد الاختبارات الناجحة والمتخطاة.

حالة DB وRedis الفعلية.

أي خطأ startup مع اسم الملف والمسار، ثم الإصلاح ونتيجة إعادة التشغيل.

توقف إلزامي — إذا لم يعمل المشروع وظيفيًا، لا تبدأ migrations ولا imports. أصلح التشغيل أولًا.

# 4. ترتيب الإغلاقات حسب الأولوية

| الأولوية | الحزمة | سبب الترتيب | ممنوع قبل نجاحها |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | تشغيل Web/API/Admin | كل الأدلة اللاحقة تعتمد على Runtime سليم | كل migrations/imports |
| P1 | WP-1 Recovery Gate | يحمي القاعدة ويعطي نقطة رجوع | أي كتابة DB |
| P2 | WP1 Foundation persistence | Session/RBAC/Audit/Outbox/Health تحمي جميع الكتابات | استيراد بيانات حقيقية |
| P3 | WP2 Import durability | يضمن retry/idempotency وعدم success وهمي | الدفعات الكبيرة |
| P4 | WP3 Reference Data | الدول والمناطق والمدن أساس بقية المجالات | اختبارات/جامعات مرتبطة |
| P5 | WP4 DegreeLevel + Taxonomy | أساس ربط الاختبارات والتخصصات والبرامج | Majors/Programs |
| P6 | WP5 International Tests | مرجع متطلبات قبول الجامعات | Admission requirements |
| P7 | WP6 + WP9 Majors | تثبيت 3,402 وربط التفاصيل قبل الجامعات | University programs |
| P8 | WP7 Admin Control Plane | إثبات الحماية والتدقيق على mutations | تشغيل إداري واسع |
| P9 | WP8 Final reconciliation | تجميع الأدلة والعدادات | Freeze |
| P10 | WP10 Universities | استيراد مرحلي بعد اكتمال المراجع | Scholarships |
| P11 | Scholarships | ميزة توسع مستقلة بعد الجامعات | الإغلاق النهائي للمنح |

# 5. P1 — Recovery Gate لقاعدة البيانات

المراجع: docs/remediation/wp-minus-1/CURRENT_STATE_MANIFEST.md وscripts/db-remediation-gate.ts

أثبت أن DATABASE_URL يشير إلى Development، وسجل Project/Instance/Database دون كلمة المرور.

خذ Backup قابلًا للاسترجاع، احسب SHA-256، واحفظ مكانه وتاريخه.

خذ schema snapshot قبل أي تغيير.

نفذ migration status وسجل applied/pending دون تطبيق شيء.

سجل baseline counters لكل الجداول المهمة.

اختبر restore بصورة غير مدمرة إلى قاعدة منفصلة أو وفق آلية المزود.

npm run db:remediation:plan
npm run db:remediation:status
npm run db:remediation:baseline
npm run db:remediation:dry-run
npm run db:remediation:rollback-plan

دليل الإغلاق: Backup + hash، schema snapshot، migration status، baseline، وrestore proof. النتيجة المطلوبة: WP-1 DATABASE RECOVERY GATE CLOSED.

# 6. P2 — Foundation persistence والأمن التشغيلي

المراجع: docs/remediation/wp1/WP1_DATABASE_CLOSURE_REGISTER.md وSTAGE_2_CODEX_FOUNDATION_CLOSURE_REPORT.md

## 6.1 Sessions وCredentials وAdmin bootstrap

أنشئ جلسة، أعد تشغيل API، وتأكد أنها ما زالت صالحة؛ ثم revoke وتأكد أنها مرفوضة.

شغل AdminBootstrapVerifier قراءة فقط، وأثبت وجود Owner/Admin حقيقي دون طباعة البريد أو hash كلمة المرور.

لا تنشئ Admin خفيًا ولا تستخدم preview bypass في Staging/Production.

## 6.2 RBAC وAudit

نفذ allowed/denied matrix لكل mutation حرجة: Reference Data، Tests، Majors، Universities، Scholarships، Roles.

لكل عملية ناجحة: business row + Audit row + Outbox row في معاملة واحدة.

عند إجبار Audit/Outbox على الفشل: يجب rollback للـbusiness mutation كاملة.

## 6.3 Transactional Outbox

راجع migration في packages/infrastructure/prisma/migrations/20260813000000_add_transactional_outbox/.

نفذ migration dry-run أولًا، ثم deploy بعد الموافقة فقط.

اختبر claim/lease، retry، idempotency، recovery بعد restart، وعدم إرسال الحدث مرتين.

npm run outbox:verify

## 6.4 DB/Redis Health

DB UP يتطلب query حقيقية. فشل الاتصال = UNAVAILABLE أو DEGRADED.

Redis UP يتطلب PING حقيقي. غياب Redis = NOT_CONFIGURED إذا كان اختياريًا.

دليل الإغلاق: لقطات نتائج sanitized، IDs للـAudit/Outbox، نتيجة rollback، ومصفوفة RBAC. لا تعرض tokens أو URLs سرية.

# 7. P3 — Import durability

المراجع: docs/remediation/wp2/WP2_IMPORT_DURABILITY_AND_DB_TOOLING.md وpackages/infrastructure/src/import-foundation/PrismaImportQueueGateway.ts

ثبت أن ImportBatch/ImportRecord تحفظ progress وcheckpoint وfailure وDLQ في DB.

أوقف API أثناء دفعة تجريبية ثم أعد تشغيله؛ يجب الاستئناف من checkpoint.

أعد نفس idempotency key؛ يجب ألا تتكرر البيانات.

عطل DB؛ يجب أن يظهر failure ولا ينتقل النظام بصمت إلى memory.

Dry-run يجب أن يسجل databaseWrites = 0.

دليل الإغلاق: execution IDs، قبل/بعد restart، retry count، duplicate count = 0، وrollback evidence.

# 8. P4 — Reference Data

المصدر المعتمد للدول: workspace/reference-data/countries/MANARATAK_All_Continents_Country_Records_CLEAN_IMPORT_READY.xlsx

نفذ dry-run للدول ثم الجغرافيا. لا تبدأ commit إذا ISO2/ISO3 مكرر أو ناقص.

npm run reference:countries:dry-run
npm run reference:geography:dry-run

حمّل العملات واللغات والدول أولًا، ثم AdministrativeRegion، ثم المدن.

اربط المدينة بالمنطقة والدولة canonical؛ لا تعتمد نص الاسم وحده.

تحقق من orphan cities/regions، تكرار ISO، والعملات واللغات غير المحلولة.

افتح صفحة تفاصيل الدولة وتأكد أن المدن والجامعات والاختبارات تُستعلم بالعلاقات المرجعية.

معيار النجاح: IDs ثابتة، duplicate canonical IDs = 0، orphan regions/cities = 0، unresolved موثق ومراجع.

# 9. P5 — DegreeLevel وAcademic Taxonomy

المراجع: scripts/seed-degree-levels.ts وscripts/seed-taxonomy.ts وscripts/verify-taxonomy-degree-source.mjs

حمّل 7 Degree Levels بالرموز canonical دون توليد بدائل.

حمّل 163 taxonomy nodes و152 edges.

تحقق من parent/child cycles وorphan nodes والتكرار.

اربط MajorLevelProfile وTest degree relationships بدرجات canonical.

اختبر reverse mapped-majors query من صفحة التصنيف الأكاديمي.

npm run stage3:degree-taxonomy:verify

معيار النجاح: 7/163/152 مطابقة للمصدر، dangling edges = 0، والبحث العكسي يعيد التخصصات الصحيحة.

# 10. P6 — International Tests

المصدر: workspace/import-sources/international-tests/ والمرجع docs/remediation/wp5/.

نفذ baseline verifier قبل الاستيراد.

حمّل 56 اختبارًا نشطًا و3 مؤرشفة مع Versions/Variants/Sections/Scores.

اربط Country/Language/DegreeLevel/Currency عبر IDs canonical.

تحقق من Availability SSoT وعدم تكرار تمثيل الإتاحة.

اختبر أن الجامعة لا تحفظ اسم اختبار قبول كنص على أنه canonical؛ يجب internationalTestId.

npm run stage3:tests:verify

معيار النجاح: active=56، archived=3، duplicate IDs=0، orphan references=0، lifecycle صحيح.

# 11. P7 — Majors وPhase 10 Freeze

المراجع: workspace/catalog-index/phase10CatalogIndex.json وworkspace/phase-10-major-detail-dossiers/.

نفذ verifier وأثبت 3,402 هوية: MJR 843، MAS 1,116، DOC 1,114، FEL 329.

حمّل DegreeLevel وTaxonomy mappings وMajorSource قبل النشر.

اربط ملفات التفاصيل بكل تخصص بالرمز MJR/MAS/DOC، لا بالاسم ولا بموقع الملف.

ملف كل عشرة تخصصات مجرد تجميع؛ افصل كل سجل بالرمز واحفظ أقسامه لصاحب الرمز.

التخصص بلا dossier يظهر «التفاصيل غير متوفرة في المصدر». لا تنشئ تفاصيل مصطنعة.

الزمالات FEL لها بنية مستقلة ولا تُجبر على قالب الدرجات الأخرى.

تحقق من MajorSource owner، العلاقات، التصنيف، optionalFields collisions، والأيتام.

npm run stage3:majors:verify

معيار النجاح: catalog-to-DB result لكل هوية، duplicate/missing/orphan/dangling = 0، IDs regenerated = 0، relations lost = 0. بعدها فقط Phase 10 Freeze.

# 12. P8 — Admin Control Plane

المراجع: docs/remediation/wp7/WP7_ADMIN_CONTROL_PLANE_AUDIT.md وapps/api/src/presentation/api/router/.

كل selector للدولة/الدرجة/التصنيف/الاختبار/التخصص يعيد ID canonical لا النص فقط.

صفحة الكليات في التخصصات فهرس مشتق من مصادر التخصصات وليست SSoT مستقلة.

بطاقات التخصص تعرض الكلية وعدد الأقسام الحقيقيين، والتفاصيل تعرض dossier المطابق.

اختبر كل mutation بمستخدم مسموح وآخر ممنوع، وتحقق من Audit حتى عند الرفض.

لا تستخدم Local Admin Preview كدليل Production.

معيار النجاح: bypass = 0، allowed/denied صحيح، audit correlation موجود، والروابط الإدارية تعمل.

# 13. P9 — المصالحة والاختبارات النهائية قبل الجامعات

شغل typecheck/build/test كاملًا؛ أعد اختبارات DB الستة عشر على القاعدة الحقيقية.

أعد عدادات Reference/Taxonomy/Tests/Majors وقارنها بالمصادر.

افحص duplicates/orphans/dangling references/publication bypasses.

نفذ runtime network measurements في startup/idle/normal/Admin.

سجل chunk warnings كتحسين أداء، لا كفشل وظيفي ما لم تكسر الميزانية المعتمدة.

معيار النجاح: جميع حزم WP1–WP9 مغلقة بدليل DB/Runtime، وليس SOURCE_PREPARED فقط.

# 14. P10 — الجامعات بعد إغلاق المراجع

المراجع: docs/remediation/wp10/UNIVERSITY_RELATIONSHIP_IMPORT_EXECUTION_DESIGN.md وpackages/infrastructure/prisma/schema.prisma.

قاعدة الهوية — Stage 1 وحدها قد تنشئ الجامعة بعد التحقق. Stage 2/3/4/Rankings تحدث الجامعة نفسها عبر INS-* ولا تنشئ بديلًا.

## 14.1 Migration العلاقات

راجع الفرق المقترح في Prisma: University -> Country/Region/City، Campus، OrganizationUnit، AcademicProgram، DegreeLevel، Major، AdmissionRequirement، InternationalTest، Tuition، Accommodation، Ranking، SourceRecord، ChangeSet.

ولّد migration additive فقط بعد Recovery Gate. لا تستخدم db push على القاعدة الأصلية.

نفذ migration dry-run على نسخة مستعادة، ثم rollback، ثم أعد التطبيق وتحقق من العدادات.

## 14.2 Stage 1

المصدر: workspace/import-sources/universities/stage-1، ستة ملفات، 10,723 سجلًا.

npm run universities:stage1:dry-run

تحقق من INS-*، Country resolution، website normalization، duplicates. ثم sample صغير، verify، rollback، ثم bulk approval.

## 14.3 Stage 2

المصادر الحالية تحت workspace/import-sources/universities/stage-2-enrichment/. بعضها متوفر وبعض القارات تنتظر الملف.

npm run universities:stage2:dry-run

كل صف يجب أن يجد INS-* موجودًا. missing identity = BLOCK، لا إنشاء جامعة.

## 14.4 Stage 3

استورد faculties كـOrganizationUnit، والبرامج كـAcademicProgram.

اربط degreeLevelId وmajorId. إذا لم تحسم المطابقة استخدم MAJOR_REVIEW_REQUIRED، ولا تنشئ Major وهميًا.

اربط accepted language tests بـInternationalTest requirement؛ النص وحده لا يكفي للنشر.

npm run universities:later-stage:dry-run -- STAGE_3 <file.xlsx>

## 14.5 Stage 4 والتصنيفات

Stage 4: الرسوم والعملات والسكن وتكاليف المعيشة والمستندات وروابط المصدر.

Rankings: QS/THE/ARWU مع السنة والنطاق Global/Regional والرابط الرسمي وتاريخ التحقق.

npm run universities:later-stage:dry-run -- STAGE_4 <file.xlsx>
npm run universities:later-stage:dry-run -- GLOBAL_RANKINGS <file.xlsx>

## 14.6 Change Set وRollback

كل دفعة تنتج Change Set يعرض University/Faculty/Program/Test/Tuition/Accommodation/Ranking changes.

افحص الخطة قبل commit؛ blockingIssues يجب أن تكون صفرًا.

npm run universities:changes:inspect -- <change-plan.json>

Commit/Rollback يتطلبان موافقة صريحة وRecovery Gate token. لا تضع token في التقرير أو Git.

معيار النجاح النهائي: 10,723 Stage 1 بالهويات نفسها، later-stage unresolved موثق، duplicates/orphans/fake majors/fake tests = 0، وsample rollback ناجح.

# 15. P11 — المنح بعد الجامعات

المنح خارج الـ96 القديمة. لا تبدأ استيرادها قبل وجود University canonical relations.

صمم Stable Scholarship ID وduplicate policy.

اربط Country، University، Major، DegreeLevel بعلاقات canonical؛ targetUniversities النصي ليس علاقة.

أضف Draft/Published وPublication Readiness.

جهز Source -> Validate -> Dry-run -> Commit -> Verify -> Rollback.

أثبت RBAC/Audit/Outbox لكل mutation.

# 16. قالب التقرير بعد كل حزمة

اسم الحزمة وحالتها قبل وبعد.

الملفات والأوامر التي استُخدمت.

Baseline counters وAfter counters.

Migration applied: YES/NO مع المعرف.

Import records: total/new/update/no-change/conflict/rejected.

Duplicate/orphan/dangling/unresolved counters.

RBAC/Audit/Outbox evidence IDs دون أسرار.

Rollback method ونتيجة اختباره.

IDs regenerated وRelations lost، ويجب أن يبقيا صفرًا.

القرار: PASS أو BLOCKED مع السبب المحدد.

# 17. تعليمات صارمة للدردشة الجديدة

لا تعتبر SOURCE_PREPARED إغلاقًا تشغيليًا.

لا تطبق migration قبل Backup/Restore evidence.

لا تستخدم Production ولا نسخة MANARATAK قديمة.

لا تطبع secrets أو DATABASE_URL كاملًا.

لا تستورد مجالًا قبل مراجعِه canonical.

لا تطابق الجامعات أو التخصصات بالاسم وحده.

لا تُنشئ IDs جديدة لتعويض missing references.

لا تبدأ الحزمة التالية إذا فشل معيار نجاح الحزمة الحالية.

لا تعلن PASS إذا كانت اختبارات DB متخطاة أو Runtime غير مقاس.

احفظ كل دليل داخل docs/remediation في مجلد الحزمة المالكة.

# 18. القرار التنفيذي المختصر

ابدأ بهذا الترتيب — تشغيل المشروع -> Recovery Gate -> Foundation persistence -> Import durability -> Reference Data -> Degree/Taxonomy -> Tests -> Majors Freeze -> Admin/RBAC/Audit -> Reconciliation -> Universities -> Scholarships.

عندما تكتمل هذه السلسلة بالدليل، يصبح دور البيئة النهائية تشغيلًا وقياسًا وموافقةً، لا اختراع كود أو علاقات أثناء الاستيراد.